| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 宣传管理预警系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市广播电视局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 王亦君 |  |  |  | 联系电话 |  | 64081415 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 243.4188 | 243.3378 | 243.3378 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 243.4188 | 243.3378 | 243.3378 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 宣传管理预警系统对北京市广电电视作品（电视剧、动画片、纪录片）管理流程数据及播出舆情进行监控。可以实现针对广电电视作品存在的政治导向等问题做到及时发现、早期处理，构建“主动发现、早期处置、事前管理、事后复核”的一体化宣传管理预警机制。系统可以通过数据积累和大数据分析，有效实现寻求规律，发现潜在舆情险情，并进行预警，早期处理。进一步提高北京地区广电电视作品质量，净化舆论环境，确保意识形态安全。 1：宣传管理预警系统政务云服务； 2：宣传管理预警系统2020年全年数据采购（不少于80万条）； 3：对2020年全年北京地区审查及播出的电视剧、动画片、纪录片进行流程管理及舆情监控。 |  |  |  |  | 1：已完成宣传管理预警系统政务云服务； 2：已完成宣传管理预警系统2020年全年数据采购（80余万条）； 3：已完成对2020年全年北京地区审查及播出的电视剧、动画片、纪录片进行流程管理及舆情监控，制作机构信息及舆情信息。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 电视作品（电视剧、动画片、纪录片）数据购置 | 不少于80万条 |  | 80余万条 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 2020年政务云租赁服务：包含1000GB存储量、20M互联网链路、互联网IP地址租用服务、8CPU、32G内存、4台服务器、通过VPN远程接入堡垒机维护、本地云主机备份服务、安全隐患分析服务、恶意代码防范服务、特定云主机深度监控及运维保障服务（7*24小时值守）。 | 不能出现安全问题； 产生数据全部备份。 |  | 执行期内未发生安全问题； 服务器内产生数据全部备份 | 6 | 4 | 该指标值为质量指标，设定不准确 |  |
|  |  |  | 广播电视备案信息数据购置：包含在北京播出的电视剧、动画片、纪录片； 备案信息数据：如：剧名、题材、故事梗概、许可证、审查意见、剧集变更等信息； 违规信息数据：内容违规、行政管理违规等信息； 在播数据：播出热度、关注度、排名等信息； 微博微信论坛、视频网站的部分量化数据：舆情信息、媒体声量信息、正负面评论信息； | 不少于60万条 |  | 完成60余万条 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 电视作品制作机构数据购置：包含信息变更、制作机构变更、制作人员信息、演员信息、热点人物舆情、外籍人员报备情况等内容； | 不少于2万条 |  | 完成2万条 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 电视作品制作人员数据购置：包含机构新闻舆情、裁判文书、股东信息等内容； | 不少于18万条 |  | 完成18万条 | 6 | 6 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 合同签订时间 | 6月底前完成 |  | 已完成 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 12月底前 |  | 已完成 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 宣传管理预警系统总成本243.4188万元。 | 243.4188万元 |  | 243.3378万元 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 宣传管理预警系统对北京市广电电视作品（电视剧、动画片、纪录片）管理流程数据及播出舆情进行监控 | 实现针对广电电视作品存在的政治导向等问题做到及时发现、早期处理，构建“主动发现、早期处置、事前管理、事后复核”的一体化宣传管理预警机制 |  | 已完成 | 20 | 18 | 绩效成果资料有待进一步完善 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 北京地区广电电视作品质量 |  | 已完成 | 20 | 18 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 94 |  |  |

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。