| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 监测系统运行维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市广播电视监测中心 |  |  |
| 项目负责人 |  | 朱祥锋 |  |  |  | 联系电话 |  | 65156740 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1047.1426 | 917.335 | 917.335 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1047.1426 | 917.335 | 917.335 |  | 10 | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1.对业务系统的软、硬件进行科学管理和专业技术维护； 2.保障系统网络畅通，确保各业务系统的安全、稳定运行； 3.保障各项业务职能工作正常有效开展。 |  |  |  |  | 1.对业务系统的软、硬件进行科学管理和专业技术维护； 2.保障系统网络畅通，确保各业务系统的安全、稳定运行； 3.保障各项业务职能工作正常有效开展。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 系统软、硬件维护 | 主要包括6项：基础设施及安全系统维护（包括综合布线系统、机房空调系统、机房消防及交流电气设施、安全播出可视指挥调度系统、安全播出电话调度系统、安全播出预警信息发布系统、无线转播站监控系统、网络安全系统等）、数据库及存储系统、宾馆饭店视频点播监管系统、移动监测系统和测试仪器校验维护、广播电视监测系统等 |  | 按预定完成全部6项指标 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 专网、专线租赁 | 主要包括3项：保障广播电视监测及安全播出指挥调度系统、公共广播无线覆盖信号监测系统、宾馆饭店视频点播监管系统 |  | 按预定完成全部3项指标 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 网络安全等级保护测评 | 主要包括3项：广播电视监测系统、网络视听新媒体综合监管平台、宾馆饭店视频点播监管系统 |  | 测评工作正在进行 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 政府采购率 | ≥80% |  | 完成指标 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 系统验收合格率 | ≥99.9% |  | 尚未验收 | 2 | 0 | 合同服务期满后验收 |  |
|  |  |  | 系统正常运行率 | ≥99.9% |  | 安全、稳定运行 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 故障响应率 | ≥99.9% |  | 完成指标 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 故障排除率 | ≥99.9% |  | 完成指标 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 业务系统专网传输质量 | 传输稳定、畅通 |  | 传输稳定、畅通 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 专用仪器设备检测 | 符合国家行业标准 |  | 符合国家行业标准 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 网络安全等级保护测评 | 通过等保2级测评 |  | 尚未测评完成 | 2 | 0 | 测评工作正在进行 |  |
|  |  | 时效指标 | 需求方案设计时间 | 4月前 |  | 完成指标 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 招标采购时间 | 6月前 |  | 完成指标 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 验收时间 | 服务期结束（1年） |  | 合同服务期满后验收 | 2 | 1 | 按照项目计划，尚未开展验收 |  |
|  |  |  | 系统故障修复响应时间 | ≤4小时 |  | 完成指标 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 系统运行维护响应时间 | ≤2小时 |  | 完成指标 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制在1081.3426万元内 |  | 完成指标 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 对基础设施及安全系统进行维护 | 控制在209.615万元内 |  | 完成指标 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 对数据库及存储系统进行维护 | 控制在58.14万元内 |  | 完成指标 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 对宾馆饭店视频点播监管系统进行维护 | 控制在36.644万元内 |  | 完成指标 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 对移动监测系统和测试仪器进行校验维护 | 控制在29.5万元内 |  | 完成指标 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 对广播电视监测系统进行维护 | 控制在121.85万元内 |  | 完成指标 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 广播电视监测和安全播出指挥调度系统网络租赁 | 控制在484.3688万元内 |  | 完成指标 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 公共广播无线覆盖信号监测系统网络租赁 | 控制在34.2万元内 |  | 完成指标 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 宾馆饭店视频点播监管系统专线租赁 | 控制在29.1288万元内 |  | 完成指标 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 预警信息发布 | 控制在3.696万元内 |  | 完成指标 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 对网络安全进行等级保护测评 | 控制在40万元内 |  | 完成指标 | 2 | 2 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 各项业务职能工作正常有效开展，保障我市广播电视、信息网络视听节目安全播出 | 长效 |  | 按合同要求履行运维服务内容，确保各业务系统安全稳定运行且专用网络传输畅通 | 13 | 12 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 确保业务系统设备在使用年限内安全稳定运行 | 长效 |  | 按合同要求履行运维服务内容，确保各业务系统安全稳定运行且专用网络传输畅通 | 13 | 12 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 业务相关行政管理部门满意度 | ≥95% |  | 完成指标 | 10 | 7 | 满意度调查工作的开展及数据分析有待进一步提升 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |  |

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。