| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 中央广播电视节目无线覆盖 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市广播电视局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 秦旭东 |  |  |  | 联系电话 |  | 64081039 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 282 | 282 | 282 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 282 | 282 | 282 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 保障五个转播站中央第一套广播节目和中央第一套、第七套电视节目以及12套中央数字电视节目长期服务于广大的山区百姓，保障中央广播电视发射机正常、平稳运行，保证中央广播电视节目安全播出。 |  |  |  |  | 保障五个转播站中央第一套广播节目和中央第一套、第七套电视节目以及12套中央数字电视节目长期服务于广大的山区百姓，保障中央广播电视发射机正常、平稳运行，保证中央广播电视节目安全播出。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 维护台站及设备数量 | 五个转播站中央第一套调频广播3台发射机，中央第一套、第七套电视10台发射机、12台地面数字电视发射机以及中央广播电视塔广播电视节目地面数字发射机节目正常播出，设备运行良好 |  | 完成10台发射机、12台地面数字电视发射机以及中央广播电视塔广播电视节目地面数字发射机的维护工作，节目正常播出。 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备运行情况 | 广播、电视发射机安全平稳运行，设备工作状态正常 |  | 广播、电视发射机安全平稳运行，设备工作状态正常 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 编制招标文件 | 2020年4月 |  | 4月完成 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 开展单一来源采购 | 2020年5月 |  | 5月完成 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 签订运维合同并支付款项，召开运维会部署运维工作 | 2020年6月 |  | 8月完成 | 5 | 4 | 因日常维护工作招标采购采购方式变更，合同签订时间略有滞后。未留存相关会议记录。 |  |
|  |  |  | 开展运维情况检查及转播站安全检查 | 2020年7月 |  | 7月-12月每天进行日常巡检 | 5 | 4 | 各转播站每日安排巡检，该项指标值的设置不符合实际执行情况，后续将加强目标设置的科学性。支撑材料留存不完善。 |  |
|  |  |  | 召开运维工作半年总结会 | 2020年12月 |  | 12月完成 | 5 | 2.5 | 受疫情影响未召开现场会议，以编制中期工作汇报文件的形式进行半年总结。中期汇报材料仅2包。 |  |
|  |  |  | 开展运维情况检查 | 2021年3月 |  | 2020年未进行 | 2 | 1 | 年初指标值为项目整体目标，截至自评日已完成（3月完成） |  |
|  |  |  | 召开运维工作总结会 | 2021年6月 |  | 未进行 | 1 | 0 | 年初指标值为项目整体目标，无法考核。后续将进一步加强绩效目标的设置与审核。 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 将总成本控制在282万元以内 |  | 成本282万元 | 7 | 7 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1： | 保证中央第一套调频广播，中央第一套、第七套电视节目以及中央12套数字电视节目长期服务于广大山区群众，为北京市广大群众提供优质的广播电视服务 |  | 完成了13部模拟发射机、17部数字发射机的运行维护工作，完成了模拟、数字中央无线广播电视节目的传输覆盖任务，中央广播电视塔数字音频广播、地面数字电视设备以及各转播站、融媒体中心中央广播电视节目设备性能良好，运行状态稳定，实现了中央广播、电视节目的安全播出和人民群众广播电视节目正常收听收看。 | 15 | 13 | 绩效成果资料的归集和数据分析有待进一步完善 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： | 不断提高北京市中央广播、电视覆盖范围及质量，逐渐完善运维管理规范，不断提高运维水平 |  | 按照《运维管理办法》有关规定进行规范化管理。由我局监督，各维护单位开展具体维护工作，各区融媒体中心及中央广播电视塔管理中心协助开展运维管理及监督工作，建立维修维护保障机制，加强维护人员培训，为项目的稳定运行提供了必要的组织保障。 | 15 | 13 | 绩效成果资料的归集和数据分析有待进一步完善 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用群众满意度 | 服务对象满意度达到80% |  | 良好 | 5 | 3 | 项目完成时间为2021年6月，截至目前满意度调查结果较好，基本满意 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 87.5 |  |  |

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。