| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 北京媒体融合能力创新提升工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市广播电视局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 荣学良 |  |  |  | 联系电话 |  | 64081706 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 650.00 | 650.00 | 640.00 |  | 10 | 98.46% | 9.85 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 650.00 | 650.00 | 640.00 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | - 开展两项技术创新研究及落地试验：一是优化区级融媒体中心工作流程，研究融媒体受众人群的精准画像推荐技术，提升融媒体中心对受众的影响力；二是开展融媒体视频分析技术研究，为国家超高清视频标准AVS提供落地服务，提高视频内容识别、筛查水平。选择1至2家区融媒体中心完成落地试验。 2.开展媒体融合发展扶持引导：评选出2个理论研究类扶持项目、2个模式探索类扶持项目、4个技术应用类扶持项目、14个节目传播类扶持项目（在保证扶持项目总数的前提下，每类扶持项目的数量可视实际情况做相应调整），对评选出的扶持项目予以一定额度的资金扶持。 |  |  |  |  | 1.开展两项技术创新研究及落地试验，一是优化了区级融媒体中心工作流程，研究了融媒体受众人群的精准画像推荐技术，大幅提升了融媒体中心对受众的影响力；二是开展了融媒体视频分析技术研究，提高了视频内容识别、筛查水平。最终在昌平融媒体中心完成落地试验和转化运用。 2.设立了北京市广播电视媒体融合发展扶持资金，制定并公布了《北京市广播电视媒体融合发展扶持资金管理办法（试行）》，组织评选出融合发展先导单位、媒体融合典型案例、媒体融合成长项目、优秀融媒短视频制作、媒体融合创新技术与服务应用等多个方面的优秀项目，并积极推动媒体融合创新技术项目在北京区级融媒体中心实际落地应用。经局长办公会审议，扶持资金最终对35个优秀项目进行了奖励，对4个落地项目进行了补助。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 区融媒体中心流程诊断与优化 | 构建不少于5个维度服务城市功能的媒体传播体系模块，搭建区融媒体中心不少于5个维度数学模型和内容精准推送功能模块，锁定不少于5个维度的用户特征，开发完成1套区融媒体中心流程诊断与优化应用系统；在1至2家区融媒体中心开展应用试验示范 |  | 完成指标值。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 融媒体视频分析技术中心建设 | 完成1套压缩板卡，完成2份超高清视频流传输质量监测需求及监测体系研究分析报告，完成1套内容识别、筛查软件模块；在1至2家区融媒体中心开展应用试验示范 |  | 完成指标值。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 媒体融合发展引导扶持 | 设定2个理论研究类扶持项目，2个模式探索类扶持项目，4个技术应用类扶持项目，14个视听产品类扶持项目 |  | 完成指标值。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 区融媒体中心流程诊断与优化 | 打通融媒体传播重要环节和融媒体中心主要技术平台，锁定受众群众的特征人物画像标签，精准推送受众关注的信息内容，建立受众粘性，提升媒体对受众的影响力；区融媒体中心试验示范效果良好。 |  | 基本指标值。 | 8 | 7 | 精准推送信息业务应用不广泛，受众粘性不够明显。以后年度应坚持对用户需求精准分析和把握。 |  |
|  |  |  | 融媒体视频分析技术中心建设 | 能够实现AVS3.0标准8K高清视频制作域无损压缩，超高清视频流传输质量监测需求及监测体系研究分析报告科学有效，能够对市区融媒体的图片、音频、视频等媒体资源进行智能分析；区融媒体中心试验示范效果良好。 |  | 完成指标值。 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 媒体融合发展引导扶持 | 被扶持项目具有典型性、引领性、示范性 |  | 完成指标值。 | 7 | 7 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 技术创新研究与落地示范执项目行进度 | 1-3月，完成项目各模块的方案编制；4-5月，完成项目招标；6-9月，完成各相关技术研究及相应模块开发建设工作；10-11月，选择一家至两家区融媒体中心进行落地试验；12月，完成相关的研究分析报告和项目验收。 |  | 基本完成指标值。 | 5 | 4 | 项目招标因疫情原因推迟到6月份，12月前完成工作。 |  |
|  |  |  | 媒体融合发展扶持引导项目执行进度 | 1-3月，完成相关扶持引导政策文件的修订上报工作，建立评审扶持工作组织机构。4-5月，完成评审制度、评审标准的研究制定工作；6-9月，完成扶持项目的征集、评审、上报、公示；10-11月，完成扶持资金拨付工作。 |  | 基本完成指标值。 | 5 | 4 | 对工作流程的计划与实际执行之前存在偏差，对政策文件的制定对所需时间估算不足，将依据2020年的执行经验修订2021年度的工作计划。 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算总不超过650万元，其中：区融媒体中心流程诊断与优化不超过110万元，融媒体视频分析技术中心建设不超过140万元，媒体融合发展引导扶持不超过400万元。 |  | 区融媒体中心流程诊断与优化和融媒体视频分析技术中心建设实际支出244万元，媒体融合发展引导实际支出396万元。 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 技术创新研究及落地试验社会效益 | 探索符合我市区级融媒体中心的先进技术应用路径，提升区融媒体中心技术能力水平 |  | 基本完成指标值。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 媒体融合发展扶持引导社会效益 | 鼓励引导支持北京市媒体融合发展建设单位加强改革创新，深入探索实践，提升北京市主流媒体的传播力、影响力、引导力和公信力 |  | 通过组织北京市媒体融合发展建设单位参加项目征集评选，参与技术项目落地对接，树立优秀典型，起到了示范带动作用，广泛促进全市媒体融合单位积极开展改革创新和探索实践。 | 5 | 4 | 基本完成指标值。北京市主流媒体的传播力、影响力、引导力和公信力仍需持续提升，下一步将持续开展征集评选，形成全市媒体融合建设单位之间相互学习促进，共同改革创新的良好氛围。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 技术创新研究及落地试验可持续影响性 | 通过新技术的不断应用，创新媒体传播方式，加快推动媒体融合发展 |  | 通过新技术的不断应用，不断创新了媒体传播方式，有效推动了媒体融合发展的进程。 | 5 | 4 | 新技术应用还不够广泛，挖掘还不够深入。持续跟踪新技术，开发新应用。 |  |
|  |  |  | 媒体融合发展扶持引导可持续影响性 | 推动北京市媒体融合不断向纵深发展，做大做强主流舆论，构建舆论引导新格局 |  | 通过资金引导扶持，进一步激发了北京市媒体融合纵深发展的活力，推动了舆论引导新格局的构建。 | 5 | 4 | 绩效成果资料的归集和数据分析有待进一步完善 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参与机构满意度 | ≥90% |  | 满意度调查相对薄弱。 | 10 | 6 | 满意度调查资料不够充分，以后年度应加强对满意度材料的收集。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 89.85 |  |  |

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。