| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 政务云租用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市广播电视监测中心 |  |  |
| 项目负责人 |  | 朱祥锋 |  |  |  | 联系电话 |  | 65156740 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 411.5984 | 411.0404 | 411.0404 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 411.5984 | 411.0404 | 411.0404 |  | 10 | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 租用北京市政务云计算、存储、互联网、专线、网络安全资源，确保网络视听新媒体综合监管平台、宾馆饭店视频点播监管系统稳定可靠运行。 |  |  |  |  | 租用北京市政务云计算、存储、互联网、专线、网络安全资源，确保网络视听新媒体综合监管平台、宾馆饭店视频点播监管系统稳定可靠运行。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 计算、存储资源租用 | 租用8vCPU、32GB内存虚拟机115台，16vCPU、64GB内存虚拟机25台，32vCPU、128GB内存、TeslaP4×5 GPU显卡物理主机1台； 租用高性能存储512TB |  | 完成指标，详见采购合同 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 互联网、专线资源租用 | 租用500Mbps互联网带宽、4个外网IP、300Mbps专线带宽 |  | 完成指标，详见采购合同 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 安全服务租用 | 租用云主机深度监控服务、云端抗DDOS服务、云端APT防护服务、主机杀毒服务、主机防护、主机漏洞扫描、网页防篡改服务、数据库审计服务、WAF防护 |  | 完成指标，详见采购合同 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 政府采购率 | ≥99.9% |  | 完成指标，详见采购合同 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 系统正常运行率 | ≥99.9% |  | 完成指标，详见项目完成报告 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 故障响应率 | ≥99.9% |  | 完成指标，详见项目完成报告 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 故障排除率 | ≥99.9% |  | 完成指标，详见项目完成报告 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 计算、存储资源质量 | 计算快速、存储可靠，系统稳定 |  | 完成指标，详见项目完成报告 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 互联网、专线传输质量 | 传输稳定、畅通 |  | 完成指标，详见项目完成报告 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 需求方案设计时间 | 4月前 |  | 完成指标，详见项目完成报告 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 招标采购时间 | 9月前 |  | 完成指标，详见项目完成报告 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 验收时间 | 服务期结束（1年） |  | 尚未验收 | 3 | 1 | 合同服务期满后验收 |  |
|  |  |  | 服务响应时间 | ≤5分钟 |  | 完成指标 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 受理处置时间 | ≤30分钟 |  | 完成指标 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制在411.5984万元内 |  | 完成指标，实际使用411.0404万元 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 计算、存储资源租用 | 控制在269.352万元内 |  | 完成指标，详见采购合同 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 互联网、专线资源租用 | 控制在71.88万元内 |  | 完成指标，详见采购合同 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 安全服务租用 | 控制在70.3664万元内 |  | 完成指标，详见采购合同 | 2 | 2 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 保障网络视听新媒体综合监管平台、宾馆饭店视频点播监管系统稳定可靠运行 | 长效 |  | 按合同要求履行服务内容，确保业务系统安全稳定运行 | 30 | 27 | 未来在实际应用中进行检验，发现问题迅速与技术提供方沟通解决 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 业务相关行政管理部门满意度 | ≥95% |  | 100% | 10 | 7 | 满意度调查工作的开展及数据分析有待进一步提升 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |  |

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。