北京市广播电视局中央对北京

中央广播电视无线覆盖运行维护专项转移支付预算执行情况绩效自评报告

# 一、转移支付基本情况

（一）中央广播电视无线覆盖运行维护专项转移支付概况

依据国家广播电视总局统一部署要求和相关政策精神，北京市广播电视局（以下简称“市广电局”）严格落实广播电视设备设施运维管理和安全播出监督管理工作职责，申请“中央广播电视节目无线覆盖专项运行维护经费”项目（以下简称“该项目”），2022年申报预算196.00万元，对20部模拟发射机和数字发射机进行维护,以保障中央广播电视发射机正常、平稳运行，保证中央广播电视节目安全播出，稳步提升基本公共文化服务水平。

- （二）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

资金足额到位率100%。2022年1月，市财政及时、足额向市广电局拨付该项目资金额度196.00万元，其中，中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费185.00万元，中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运行维护费11.00万元。项目投入所需资金及时拨付到位，有力确保了专项工作的正常开展。

2.项目资金执行情况分析

该项目预算申报196.00万元，预算批复金额为196.00万元,实际支出193.80万元，结余2.20万元，预算执行率98.88%,资金预算执行率高。

2022年4月，该项目委托北京国际贸易有限公司组织进行公开招标采购，最终确定2家中标单位。5月签署采购合同并于6月支付合同总金额的70%即135.66万元，12月支付尾款58.14万元。（详见下表）

项目支出情况表

单位：万元

| 序号 | 服务内容 | 中标服务商 | 预算 金额 | 支出 金额 | 结余 金额 | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完成各远郊区转播站中央设备维护工作 | 北京崇远信达科技有限公司 | 108.20 | 106.00 | 2.20 | 97% |
| 2 | 完成中央广播电视塔中央设备维护工作 | 北京中塔技术发展有限公司 | 87.80 | 87.80 | - | 100% |
| 合计 |  |  | 196.00 | 193.80 | 2.20 | 98.88% |

- （三）资金管理情况分析

市广电局对项目资金预算申报、支出审批、报销等全流程持续开展监督管理，确保规范使用项目资金。

一是事前严格预算评审，做好事前资金申报控制。强化预算评审，加强对项目预期工作量和测算单价等要素的核查和分析，确保预算编报科学性和有效性。

二是事中强化资金支出管理，确保资金高效安全使用。依据预算批复组织项目实施，严格落实采购流程，制定资金支出计划，严格履行资金支付审批和审议程序，确保资金支出合法合规。

三是资金支付给中标单位后，要求按照合同使用和管理资金。不得挪用、挤占项目经费，不得虚列支出，不得以任何形式谋取私利，必要时配合市广电局进行延伸审计和检查。

# 二、绩效目标实现情况

（一）总体绩效目标完成情况分析

总体绩效目标按计划完成。2022年，完成了3部模拟发射机、17部数字发射机（含2部备机）的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出，完成了模拟、数字中央无线广播电视节目的传输覆盖任务，中央广播电视塔以及各转播站、密云融媒体中心中央广播电视节目设备性能良好，运行状态稳定，实现了中央广播、电视节目的安全播出和人民群众广播电视节目正常收听收看。保障了广大人民群众收听广播、观看电视等基本文化权益，促进了基本公共文化服务标准化、均等化，加快了构建现代公共文化服务体系进程。

（二）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

本年实际产出的运行维护的总量达到本年度指标值。

①完成了对转播站中央第一套调频广播3台模拟发射机设备的维护工作。

②完成了中央广播电视塔1台CDR数字广播发射机，中央广播电视塔2008年地面数字电视试点发射机及备机共计4台地面数字电视发射机设备，房山、平谷、怀柔、密云、延庆转播站及密云融媒体中心12台地面数字发射机，共17部数字发射机的维护工作。

③通过地面无线模拟，为房山、平谷、怀柔、密云、延庆等山区人民群众提供了中央第一套调频广播1套；通过地面数字电视，提供了中央第一套、二套、四套、七套、九套、十套、十一套、十二套、十三套、十四套、十五套、CGTN等12套数字电视节目。

（2）质量指标

根据《广播电视安全播出管理规定》（总局令第62号），严格要求各台站维护单位实施规范化运维管理工作，保证了运维工作服务质量。通过高质量的运维服务，实现了中央广播电视发射设备得到及时的维修维护，有效的保证了中央广播电视发射机等设备安全稳定的运行和中央广播、电视节目在北京地区的稳定播出，2022年模拟发射机与数字发射机“三满”播出率均达到100%，为北京地区广大人民群众提供了覆盖广泛、优质、稳定的无线广播电视节目，完成了年度质量指标。

（3）时效指标

该项目基本在实施计划所确定的时限内组织实施，完成任务,确保了时效指标实现。

①2022年，该项目按照运维设备量及历年下达经费标准，申报运维经费预算196.00万元，资金足额落实到位196.00万元，资金到位率100%。

②市广电局通过多种举措，确保维护工作平稳有序开展及安全播出，对项目执行中出现的问题及时采取有效措施处理，消除维护工作进行期间各种风险隐患，保证中央广播电视发射设备得到及时有效地维修维护。2022年中央模拟广播节目播出任务和中央数字广播电视节目播出任务100%全部完成，完成了年度时效指标。

（4）成本指标

项目总成本为196.00万元，实际支出193.8万元，控制在预算范围内，招标资金结余已全部上交市财政局，完成年初设定的目标。通过及时有效的日常维护和设备保养，降低了设备故障发生的次数及几率，实现了设备长期稳定运行，避免了因缺乏维护和维护失当造成设备性能下降、事故频发导致的维护资金增加的情况。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标

该项目实现了年度社会效益指标，保障了中央1套调频广播、12套地面数字电视节目在相应地区的覆盖和转播播出，为当地群众提供了丰富的广播电视节目服务。

①广播、电视节目实现5个远郊区定位服务人群的全覆盖。

通过转播中央广播电视节目，向5个远郊区的山区人民群众传播党和政府的声音，不断增加内容有效供给，推进了城乡均等化，广播电视公共服务成就显著。

②基本公共文化服务水平稳步提升。

市广电局持续加强广播电视发射机等公共文化设施的维护管理工作，保障设备设施的正常使用和运转。通过该项目，实现了广播电视发射机等设备安全平稳运行，并充分利用广播电视播出传输覆盖设备等公共文化设施，向偏远山区提供了免费的广播电视节目收听收看服务，极大丰富、改善了山区人民群众的精神文化生活质量，有效保障了人民群众基本公共文化权益，提升了农村地区基本公共文化服务水平。

（2）生态效益指标

该项目在执行过程中,严格遵守国家和地方环境保护规定，废水、废气、噪声达标排放，无重大污染事故发生，没有违法和受环境行政处罚的状况。

（3）可持续影响指标

该项目通过逐渐完善运维管理制度，强化运维监督管理，广播电视设备设施得到长期有效维护，保证了设备长期稳定运行，达到了可持续发展目标。

为持续规范台站运行维护工作，2021年市广电局制订并下发了《北京市广播电视转播站、行政村发射站运维管理办法(试行)》，指导各维护单位开展运维工作。各区融媒体中心及中央广播电视塔管理中心协助开展属地运维管理及监督工作，建立维修维护保障机制，加强维护人员培训，组织应急演练，为项目的稳定运行提供了必要的组织保障。

各维护单位通过细化运维工作方案、优化运维流程、加强事故应急演练及定期开展设备巡查及人员培训，不断提高运维工作的规范化程度，保障了广播电视设备的持续稳定运行，保证了广播电视持续稳定播出。

3.满意度指标完成情况分析

项目结束后，市广电局组织对中央广播电视节目覆盖所涉及5个区的群众进行了满意度调查分析，群众对信号传输和播出质量普遍满意，得到了收听收看群众的支持和肯定，全年未发生群众对广播电视服务进行投诉事件，服务对象满意度100%，超过年初设定的不低于90%的目标。

# 三、绩效自评结论

该项目严格按照年初设定目标完成了相关工作，保证了北京市中央广播电视设备设施长期稳定发挥效能，确保了中央广播电视塔和五个转播站、密云融媒体中心转播的中央广播电视节目的正常播出，保证了广大人民群众全面及时掌握我国内政、外交、民生等重要信息，确保了中央新闻、访谈、综艺娱乐等栏目有效传播，提升了北京市广播电视公共服务效果和水平。