|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 特定视听节目播出内容监测项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市广播电视局 | | | | 实施单位 | | 北京市视听节目监测中心 | | |
| 项目负责人 | | 黄海 | | | | 联系电话 | | 55565416 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 62.5028 | 51.9176 | 51.9176 | | 10 | 100 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 62.5028 | 51.9176 | 51.9176 | | - | - | - |
| 上年结转资金 | | - | - | - | | - | - | - |
| 其他资金 | | - | - | - | | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 为完成特定视听节目播出内容监测，宾馆饭店视频点播监管系统需租用专线并进行专业技术维护，加强信息监测系统的维护，租用显示屏进行日常监看和系统展示。 | | | | | 完成了宾馆饭店视频点播监管系统需租用专线并进行专业技术维护，租用显示屏进行日常监看和系统展示。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析  及改进措施 | |
| 产出  指标 | 数量  指标 | 宾馆饭店视频点播监管系统维护 | 1项 | | 1项 | 2.5 | 2.5 |  | |
| 宾馆饭店视频点播监管系统专线租用 | 1项 | | 1项 | 2.5 | 2.5 |  | |
| 监看显示屏租用 | 1项 | | 1项 | 2.5 | 2.5 |  | |
| 信息监测维护 | 1项 | | 0项 | 2.5 | 0 | 核减资金 | |
| 质量  指标 | 系统正常运行率 | ≥99% | | 99% | 2.5 | 2.5 |  | |
| 故障响应率 | ≥99% | | 100% | 2.5 | 2.5 |  | |
| 故障排除率 | ≥99% | | 100% | 2.5 | 2.5 |  | |
| 监看显示屏验收合格率 | ≥99% | | 100% | 2.5 | 2.5 |  | |
| 时效  指标 | 完成采购 | ≤7月 | | 7月 | 5 | 5 |  | |
| 完成需求方案设计 | ≤5月 | | 5月 | 5 | 5 |  | |
| 成本  指标 | 专用网络和监看显示屏租用成本 | ≤43.1208万元 | | 40.1176万元 | 5 | 5 |  | |
| 系统技术维护服务成本 | ≤19.382万元 | | 11.8万元 | 5 | 5 |  | |
| 效益  指标 | 社会  效益  指标 | 保障业务系统稳定可靠运行 | 高 | | 业务系统稳定可靠运行 | 10 | 8 |  | |
| 确保业务工作的准确性、可靠性和及时性 | 高 | | 业务工作的准确性、可靠性和及时性 | 10 | 8 |  | |
| 可持续影响指标 | 确保监管工作正常开展 | 高 | | 监管工作正常开展 | 10 | 8 |  | |
| 持续确保监管系统稳定可靠运行 | 高 | | 持续确保监管系统稳定可靠运行 | 10 | 8 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 业务相关行政管理部门满意度 | 高 | | 大于90% | 10 | 9 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 88.5 |  | |