|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 广播电视监测监管大数据平台 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市广播电视局 | | | | 实施单位 | | 北京市广播电视局 | | |
| 项目负责人 | | 吕华 | | | | 联系电话 | | 55565346 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 492.75664 | 492.75664 | 492.38664 | | 10 | 99.92% | 9.99 |
| 其中：当年财政拨款 | | 492.75664 | 492.75664 | 492.38664 | | 10 | 99.92% | 9.99 |
| 上年结转资金 | | - | - | - | | — | - | — |
| 其他资金 | | - | - | - | | — | - | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 为了深入贯彻落实习近平总书记在十九大报告中明确指出的精神，以及在中共中央政治局第二次集体学习时强调的要运用大数据提升国家治理现代化水平的要求。我处利用收听收看工作做好广播电视节目监管，负责对北京广播电视台和各区融媒体中心的40余个频道和频率的700多档节目进行监控，以及系统全年的运维服务。主要包括：  1.完成对北京广播电视台和各区融媒体中心的40余个频道和频率的700多档节目的取证视频处理和存储。  2.完成保障节目、稿件数据库系统日常运营、短信通知和安全保障。宣传管理预警系统可以实现针对各类电视作品：电视剧、动画片、纪录片存在的政治导向等问题做到及时发现、早期处理，构建“主动发现、早期处置、事前管理、事后复核”的一体化宣传管理预警机制。  该系统可以通过信息跟踪、数据结构化和大数据分析，有效实现及时寻求规律，发现潜在信息险情，并及时上报，提早预警，早期处理。主要包括  1：政务云全年租赁服务；  2：完成系统需要的数据处理、推送和业务数据结构化。 | | | | | **政务云租赁：**为保证节目、稿件数据库系统和宣传管理预警系统平稳运行，我处严格按照政府集中采购要求，选取定点单位“北京金山云网络技术有限公司”承担该项服务工作。项目服务期为2022年4月29日至2023年4月28日，服务期内提供了稳定的系统硬件运行环境，年内重保期期间配合进行底层安全防护工作及应急演练工作，确保了系统运行环境在重保期期间安全稳定运行，每月向我方提供检测月报，服务期内共完成了12期月度报告。  **节目、稿件数据库系统：**服务期内完成北京广播电视台49套频道、频率节目监管所需直播回放数据流，并对问题节目进行视频取证提取处理，年度处理问题节目取证视频147条，约19G，累计提取取证音视频4928余条；配合更新节目收视率，周更节目躁动数据，年度累计生成246条；处理节目热度数据215204条；处理节目收视率数据362845条；收录217位推优评审专家信息，并完成1444个评奖节目信息收集；通过数据分析、统计生成总台北京地区信息数据可视化图表，并完成阅评人员绩效统计监测工作，通过系统实时呈现，对接诉即办、大宣管等业务流程线上化提供技术支持，优化任务派发功能等服务。维护过程中消除软件漏洞给系统带来的安全隐患，并对安装补丁所引起的系统连锁反应进行合理的平衡，确保了设备稳定运行，进行了4次全面安全测评，修复各类漏洞23个，安全升级50余次，有效的防止安全事件发生。运维期内定期备份，始终有人员值守，24小时支持电话支持，以满足业务需要，并完成了故障监控和线上巡检服务，以改进、完善现有系统或消除现有系统的漏洞。同时对于客户提出的新需求进行升级改造，更新补丁包20余次。  **宣传管理预警系统：**服务期内宣传管理预警系统优化处理作品备案、发行、变更、上报等数据27,097条；处理动画片、纪录片种子库、项目库、片单库、精品库、精品评优等数据15,444条；采集纪录片、动画片播出及收视等数据429,382条；采集作品、机构及主创人员信息6,912,480条；持续更新北京市持证机构19309个，共更新机构工商信息、作品信息、经营预警、机构信息2,140,225条；收集处理大型活动数据74,136条。数据处理及采集总量9,598,764条，通过数据采集、信息收集、人工结构化、数据清洗、数据关联、数据导入等工作，补充系统数据，使数据更加完整，为更好的实现数据分析提供数据基础。共编制每日信息报告33篇，二十大工作保障总结1篇；纪录片播出情况报告27期。系统设备运行稳定，按时对数据进行备份，并且固定对备份数据进行恢复演练，实时监控数据库使用情况，完成安全补丁修复9个，整改系统遗留安全漏洞25个，系统升级更新61次，封堵不正常访问38次，形成系统运维报告10期。完成“宣传管理预警系统”等保二级测评及攻防演习工作，获得等保二级证书。同时为保障业务系统访问安全性及系统域名的规范性，调整原系统域名为市广电局三级域名。支持预警系统目录链2.0迁移保障。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析  及改进措施 | |
| 产出  指标 | 数量  指标 | 政务云租赁期限 | 1年 | | 1年 | 3 | 3 |  | |
| 监控所需节目的取证视频数据资源 | 43家 | | 49家 | 4 | 4 |  | |
| 日常维护系统数量 | 2个 | | 2个 | 3 | 3 |  | |
| 质量  指标 | 保障数据准确性，确保平台平稳运行 | 优 | | 满足，执行期内未发生安全问题，服务器内产生数据全部备份，平台运行平稳。 | 10 | 10 |  | |
| 时效  指标 | 项目启动 | ≤5月 | | 项目已于5月前启动。 | 5 | 5 |  | |
| 完成验收 | ≤12月 | | 未验收 | 5 | 4 | 截至被评价日，项目合同期未满，尚未结项。 | |
| 成本  指标 | 预算总额 | ≤492.75664万元 | | 492.38664万元 | 2.5 | 2.5 |  | |
| 政务云租用服务 | ≤73.76664万元 | | 73.76664万元 | 2.5 | 2.5 |  | |
| 宣传管理预警系统总成本 | ≤247.84万元 | | 247.5万元 | 2.5 | 2.5 |  | |
| 节目、稿件数据库总成本 | ≤171.15万元 | | 171.12万元 | 2.5 | 2.5 |  | |
| 效益  指标 | 社会  效益  指标 | 辅助局内做好文娱领域综合治理工作，对电视作品拍摄从业机构在电视作品的立项、拍摄、播出等初始环节就进行有效把控 | 优 | | 满足。1.系统已实现对视作品拍摄从业机构在电视作品的立项、拍摄、播出等初始环节进行全面监控及预警功能，避免题材扎堆、导向偏差，出现庸俗、低俗、媚俗等内容，确保所生产的电视作品符合社会主义核心价值观和中国梦的总方针。2.实现针对广电电视作品存在的政治导向等问题做到及时发现、早期处理，构建“主动发现、早期处置、事前管理、事后复核”的一体化宣传管理预警机制。 | 50 | 46 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 94.99 |  | |