2024年度中央对北京

中央广播电视无线覆盖运行维护专项转移

支付预算执行情况绩效自评报告

# 一、转移支付基本情况

（一）中央广播电视无线覆盖运行维护专项转移支付概况

依据国家广播电视总局统一部署要求和相关政策精神，北京市广播电视局（以下简称“市广电局”）严格落实广播电视设备设施运维管理和安全播出监督管理工作职责，申请“中央广播电视节目无线覆盖专项运行维护费”项目（以下简称“该项目”），2024年申报预算196.00万元，对20部模拟发射机和数字发射机进行维护，以保障中央广播电视发射机正常、平稳运行，保证中央广播电视节目安全播出，稳步提升基本公共文化服务水平。

（二）资金投入情况分析

**1.资金到位情况**

2024年2月，市财政局向市广电局拨付资金196.00万元，其中，中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费185.00万元，中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运行维护费11.00万元，资金到位率100%。

**2.资金执行情况**

该项目预算批复金额为196.00万元，实际支出193.80万元，其中，中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运行维护费实际支出11.00万元，中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费实际支出182.80万元，结余2.20万元，预算执行率98.88%，执行率高。

（三）资金管理情况分析

1.预算编制科学。我市根据项目预期工作量和测算单价等要素进行预算测算，强化预算评审，保障预算编制科学合理。

2.资金使用规范。我市按照预算批复进行资金支出，严格履行资金支付审批审议程序，确保资金支出合规。

二、绩效目标实现情况

（一）总体绩效目标完成情况分析

截至2024年底，项目完成了3部模拟发射机、17部数字发射机（含2部备机）的运行维护工作，中央广播电视塔以及各转播站、密云区融媒体中心7个台站的中央广播电视节目设备性能良好，运行状态稳定，实现了中央广播电视节目的安全播出，完成了模拟、数字中央无线广播电视节目的传输覆盖任务，保障了北京市人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。

## （二）绩效指标完成情况分析

**1.产出指标完成情况**

**（1）数量指标**

本年实际产出的运行维护总量达到本年度指标值。

①完成房山、怀柔、延庆3个转播站中央第一套调频广播3部模拟发射机设备的维护工作。

②完成房山、平谷、怀柔、密云、延庆转播站及密云区融媒体中心12部地面数字发射机、中央广播电视塔地面数字电视试点工程增加的4部地面数字电视发射机以及1部CDR数字广播发射机，共17部数字发射机的维护工作。

③通过地面无线模拟，为北京市人民群众收听提供中央第一套调频广播1套。

④通过地面数字电视，提供中央第一套、二套、四套、七套、九套、十套、十一套、十二套、十三套、十四套、十五套、CGTN等12套数字电视节目。

**（2）质量指标**

根据《广播电视安全播出管理规定》（国家广电总局令第62号）标准，严格要求各台站维护单位实施规范化运维管理工作，保证了运维工作服务质量。通过高质量的运维服务，中央广播电视发射设备得到及时维修维护，保证了中央广播电视发射机等设备安全稳定地运行，以及中央广播电视节目在北京地区的稳定播出。实现了模拟发射机“三满”播出率100%与数字发射机“三满”播出率100%工作目标。

**（3）时效指标**

该项目在实施计划所确定的时限及标准下组织实施。

①2024年，该项目按照运维设备量及历年下达经费标准，申报运维经费预算196.00万元，资金足额到位196.00万元，资金到位率100%。

②2024年，中央模拟广播节目播出任务完成率为100%，中央数字广播电视节目播出任务完成率为100%。

**2.效益指标完成情况**

**（1）社会效益指标**

该项目保障了广播电视发射机等设备安全平稳运行，并充分利用广播电视播出传输覆盖设备等公共文化设施，向北京地区群众提供免费的广播电视节目收听收看服务，传播党和政府的声音，广播节目综合人口覆盖率（%）和电视节目综合人口覆盖率（%）均达到100%，丰富、改善了人民群众的精神文化生活质量，基本公共文化服务水平实现稳步提升，完成年度社会效益指标。

**（2）生态效益指标**

该项目在执行过程中，严格遵守国家和地方环境保护规定，废水、废气、噪声达标排放，无重大污染事故发生，没有违法和受环境行政处罚的状况。

**（3）可持续影响指标**

2024年，各维护单位继续依据我市《北京市广播电视转播站、行政村发射站运维管理办法（试行）》要求，不断提高运维工作的规范化程度。市广电局负责监督和指导维护单位执行运维任务，各区融媒体中心及中央广播电视塔管理中心协助开展属地运维管理及监督工作。通过完善维修维护保障机制，强化运维监督管理，加强维护人员培训，组织应急演练，广播电视设备设施得到了长期稳定运行，保证了无线覆盖运行维护工作的可持续性。

**3.满意度指标完成情况**

该项目得到了收听收看群众的支持和肯定，全年未发生群众对广播电视服务进行投诉事件，服务对象满意度100%，超过年初设定的不低于95%的目标。

# 三、绩效自评结论

该项目完成年度维护工作，保障了中央广播电视塔和五个转播站、密云区融媒体中心的中央广播电视发射机正常、平稳运行，保障了北京市中央广播电视节目的正常播出，为北京市人民群众全面及时提供我国内政、外交、民生等重要信息，确保中央新闻、访谈、综艺娱乐等栏目有效传播，在全国两会、中非合作论坛峰会、新中国成立75周年庆祝活动安全播出等方面发挥巨大作用，提升了北京市公共服务效果和水平，提升了广播电视宣传主阵地影响力和传播力。